Календарный план реализации  инновационного проекта

«Единый информационный портал как механизм сопровождения  внедрения ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям направления «Искусство, дизайн и сфера услуг» в региональной системе СПО»

Реализация проекта будет осуществляться в три этапа:

| Этап | Содержание | Сроки | Прогнозируемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационно-подготовительный | Проведение анализа и обозначение основных направлений создания модели единого информационного портала | сентябрь 2017 года – июнь 2018 года | Создание рабочей версии портала |
| Основной | Реализация проекта | сентябрь 2018 года – декабрь 2020 года | Наполнение портала содержанием средствами профильных профессиональных образовательных организаций |
| Заключительный | Мониторинг результатов | до 30 ноября 2021 год | Трансляция опыта в педагогическое сообщество |

В процессе разработки  и реализации модели информационного портала будут проведены следующие мероприятия:

| № п/п | Мероприятие (с указанием перечня конечной продукции) | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Создание рабочей группы по разработке и реализации портала, Назначение координатора, определяющего направления развития и организации портала | сентябрь 2017 года |
| 1.2. | Анализ ресурсов профильных профессиональных образовательных организаций: нормативно-правовой базы, системных соглашений, регламентов и рекомендаций, обеспечивающих взаимодействие участников сетевого взаимодействия, а также пользователей портала материально-технической базы и средств информатизации, существующих программных средств для реализации поставленных задач | сентябрь – октябрь 2017 года |
| 1.3. | Разработка модели портала |  |
| 1.3.1. | Формулирование требований и определение первоначального варианта архитектуры портала. | январь 2018 года |
| 1.3.2. | Разработка нормативно-правовой базы. | февраль – май 2018 года |
| 1.3.3. | Создание прототипа и проработка архитектуры портала. | март -апрель 2018 года |
| 1.3.4. | Определение партнеров для сетевого взаимодействия | апрель 2018 года |
| 1.3.5. | Создание рабочей версии портала.. | май - июнь 2018 года |
| 2.1. | Обеспечение доступа к порталу профильных профессиональных образовательных организаций | сентябрь 2018 года |
| 2.2. | Внедрение в эксплуатацию разработанной модели информационного портала | октябрь-декабрь 2018 года |
| 2.3. | Разработка планов по обучению пользователей различных категорий по использованию портала | январь-февраль 2019 года |
| 2.4. | Наполнение портала содержанием профильными профессиональными образовательными организациями |  |
| 2.4.1. | Создание банка программ | март-июнь 2019 года |
| 2.4.2. | Создание банка оценочных средств | сентябрь-декабрь 2019 года |
| 2.4.3. | Создание банка экспертов | январь 2020 года |
| 2.4.4 | Создание банка технологий | февраль-апрель 2020 года |
| 2.4.5. | Создание банка электронных ресурсов | апрель -июнь 2020 года |
| 2.4.6. | Создание банка методических материалов и разработок | сентябрь -декабрь 2020 года |
| 2.4.7. | Создание базы курсов дистанционного обучения | в течение 2020 года |
| 2.4.8. | Создание банка программ повышения квалификации | сентябрь -декабрь 2020 года |
| 3.1. | Разработка показателей и инструментария мониторинга на основе целевых показателей | январь – март 2021 года |
| 3.2. | Обеспечение мониторинга функционирования портала и информационных ресурсов, находящихся в нем, сбор замечаний и предложений по развитию | апрель – июнь 2021 года |
| 3.3 | Трансляция опыта в педагогическое сообщество | до 30 ноября 2021 года |